Kết quả thực hiện

Phần mềm quản lý nhà sách

Version 1.3

*Sinh viên thực hiện:*

1512091 – Huỳnh Thanh Đàng

1512118 – Cao Phương Đức

**Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Mô tả** | **Tác giả** |
| 18/06/2019 | 1.3 | Tiến độ xây dựng đồ án | Huỳnh Thanh Đàng |

1. Công cụ và môi trường lập trình

* Microsoft Visual Studio 2017: ***ASP.NET Core Web API***
* .NET Core 2.2
* Microsoft Visual Studio Code: ***Angular***
* Postman
* Microsoft SQL Server 2014
* Github**:** [*https://github.com/dangthanh699177/QLNhaSach*](https://github.com/dangthanh699177/QLNhaSach)

2. Một số kết quả

1. Danh sách chức năng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên | Tiến độ (%) | Ghi chú |
| 1 | Lập phiếu nhập sách | 80 | Chưa thể tạo, cập nhật (\*) |
| 2 | Lập hóa đơn bán sách | 80 | Chưa thể tạo, cập nhật (\*) |
| 3 | Tra cứu sách | 100 |  |
| 4 | Lập thu tiền | 100 |  |
| 5 | Lập báo cáo tháng | 100 |  |
| 6 | Thay đổi quy định | 100 |  |
| Chức năng bổ sung  - CRUD admin  - CRUD khách hàng  - Dữ liệu khi xóa chỉ bị đánh dấu xóa, không xóa trong database  - Khôi phục dữ liệu xóa  - Bổ sung thêm hình ảnh  - (Dự tính): Thêm đăng nhập, đăng ký, xác thực api với header request | | | |

**(\*)**: Khó khăn trong việc truyền và nhận dữ liệu qua lại giữa server và client do cấu trúc dữ liệu gửi đi hơi phức tạp

*(dự đoán: có thể giải quyết với FormBuilder trong Angular)*